「若花」AI文案生成器

——项目升级历程与产品经理素养分析

一、项目概述

「若花」是一款面向小红书内容创作者的AI文案生成工具，用户只需输入主题关键词，即可快速生成适配平台的优质文案。

项目从2026年4月9日启动，历经多个版本的迭代优化，最终形成了一套完整的「场景×风格」产品矩阵。

当前版本已部署上线，访问地址：https://67fe5cm79wb4.space.minimaxi.com

二、版本升级历程（箭头式时间线）

▼ v1.0 基础版本（4月9日）

┌ 核心功能：

• 单一场景生成
• 固定文案模板
• 基础输入输出

└ 技术实现：Python脚本 + DashScope API调用

▶ v2.0 场景扩展（4月11日）

┌ 核心升级：

• 新增「重叙述型」场景（80-150字）
• 新增「重总结型」场景（10-20字）
• 设计四风格体系（感情系/抽象系/启发系/种草系）

└ 用户需求：不同视频类型需要不同的文案风格
└ 解决方案：「场景×风格」矩阵架构

▶ v3.0 交互优化（4月11日）

┌ 核心升级：

• 新增多轮对话机制
• 支持用户反馈修改
• 实现对话历史记录

└ 用户需求：AI初稿难以完全符合预期，需要迭代优化
└ 解决方案：生成→反馈→优化→...→保存的交互流程

▶ v4.0 长篇场景（4月12日）

┌ 核心升级：

• 新增「长篇故事型」场景（500-2000字）
• 完善Prompt模板体系
• 增加敏感词过滤

└ 用户需求：部分视频以文案为核心内容，需要完整故事
└ 解决方案：三大场景全面覆盖不同内容需求

▶ v5.0 Gradio Web版（4月12日）

┌ 核心升级：

• 基于Gradio构建Web界面
• 热门话题推荐
• 历史记录存储

└ 用户需求：从命令行走向可视化操作
└ 解决方案：现代化Web界面，降低使用门槛

▶ v6.0 「若花」界面重塑（4月14日）

┌ 核心升级：

• 参考豆包设计风格
• 樱花主题图标
• 聊天式交互界面
• 消息气泡展示

└ 用户需求：追求更友好的用户体验和视觉美感
└ 解决方案：定制化UI设计，融入品牌元素

▶ v7.0 对话系统重构（4月15日）

┌ 核心升级：

• 新建对话功能
• 版本保留机制（修改/重新生成追加新版本）
• 对话历史管理
• 点击跳转对话

└ 用户需求：每次修改不覆盖历史，希望保留所有版本
└ 解决方案：卡片式对话设计，版本标签体系

三、用户需求与解决方案对照表

| 序号 | 用户原始需求 | 解决方案 | 体现的产品思维 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同视频类型需要不同文案 | 设计「场景×风格」矩阵架构 | 场景细分能力 |
| 2 | AI初稿不够完美 | 多轮对话交互机制 | 迭代思维 |
| 3 | 希望生成完整故事内容 | 新增长篇故事型场景 | 需求挖掘能力 |
| 4 | 命令行使用不方便 | Gradio Web界面 | 用户体验意识 |
| 5 | 界面不够美观 | 豆包风格+樱花主题 | 审美与设计能力 |
| 6 | 修改后旧版本消失 | 版本保留+卡片式对话 | 数据管理思维 |
| 7 | 历史记录查找不便 | 点击跳转+对话为单位 | 信息架构能力 |
| 8 | 同一主题生成重复 | 唯一编号+随机提示 | 问题解决能力 |

四、产品经理核心素养分析

通过「若花」项目的完整迭代过程，充分体现了以下AI产品经理的核心素养：

① 场景洞察能力

从用户实际使用场景出发，将单一的「生成文案」需求，细分为「重叙述」「重总结」「长篇故事」三大场景。简历可写：「善于从用户实际使用场景出发进行产品功能拆解」

② 需求优先级判断

优先实现核心生成功能，再逐步完善交互细节。简历可写：「具备产品迭代优先级判断能力，擅于在资源有限的情况下聚焦核心功能」

③ 迭代优化思维

从「一次性生成」到「多轮交互优化」，体现了对AI产品本质的理解。简历可写：「理解AI产品的不确定性，擅于设计人机协作的迭代优化机制」

④ 用户体验意识

从命令行到Web界面，从基础界面到豆包风格，每一次升级都体现了对用户体验的持续关注。简历可写：「具备用户体验优先的产品思维」

⑤ Prompt工程能力

设计了完整的Prompt模板体系，每个场景有明确的字数、结构、格式要求。简历可写：「具备Prompt工程实战经验，能够针对不同业务场景设计高效AI提示词」

⑥ 问题解决能力

面对「生成重复」和「版本覆盖」等问题，提出了创新的解决方案。简历可写：「擅于发现并解决产品问题，具备从问题到方案的闭环思维」

⑦ 审美与设计能力

从零开始设计「若花」的视觉形象，选用樱花作为品牌元素。简历可写：「具备基础的产品设计能力，能够从0到1规划产品的视觉和交互风格」

⑧ 数据驱动思维

通过本地存储记录用户对话历史，支持对话管理和历史回溯。简历可写：「具备数据意识，关注用户行为数据的采集与应用」

五、面试经典问答准备

Q：介绍一下你在「若花」项目中的角色和贡献？

「若花」是我独立完成产品设计和开发的项目。核心贡献包括：提出「场景×风格」的产品矩阵架构、设计多轮交互机制、从0到1规划产品的视觉风格、实现版本管理系统。

Q：这个项目最大的挑战是什么？你是如何解决的？

最大的挑战是让AI生成的文案真正「能用」。后来我意识到，AI产品的本质不是一次完美，而是「生成-反馈-优化」的迭代过程。所以我设计了多轮交互机制，用户可以不断提意见，AI基于对话历史优化结果。

Q：你如何理解AI产品经理这个岗位？

我认为AI产品经理的核心是「让AI能力真正解决用户问题」。有三个关键能力：①场景洞察②Prompt工程③迭代思维。「若花」项目就是很好的例子——从v1.0到v7.0，每个版本都是基于用户反馈和自我迭代产出的。

六、项目技术栈总结

| 层级 | 技术/工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python | 基础开发能力 |
| AI模型 | 通义千问 (DashScope) | 大语言模型API调用 |
| 前端框架 | HTML/CSS/JavaScript | 响应式Web界面 |
| UI组件 | Gradio | 快速原型开发 |
| 版本管理 | Git | 代码版本控制 |
| 部署平台 | Minimax Spaces | 在线访问 |